# Валидация и запуск · 90 дней

# 1. Маршрут: 15 октября 2026 — 12 января 2027

Цель: проверить оплату, повторное использование, качество и экономику W1. Не собрать каталог. Сроки — план, не гарантия.

## Дни 1–14 · 15–28 октября

Основатель и эксперты по строительному праву/ПТО подтверждают кассу, доступные ресурсы, юридический статус, права на код и тип договоров W1.

Получить обезличенные комплекты и первые интервью. Утвердить входы, ручной маршрут, проверку и scope. Подготовить договор пилота, обработку данных, хранение и основания коммуникаций.

Ворота: есть владелец боли, подходящие документы, эксперт и согласие на обработку; иначе разработку широкого ядра отложить.

## Дни 15–30 · 29 октября — 13 ноября

Провести 12 проблемных интервью, ручные кейсы с замером времени. Собрать профиль договора, черновик, журнал и экспорт. Если API не готов, подтвердить ручную доставку.

Ворота: три компании дали данные, две обсуждают платный scope; нет ухудшения по критическим ошибкам.

## Дни 31–60 · 14 ноября — 13 декабря

Запустить до трёх оплаченных пилотов W1. Измерять затраты, ошибки и использование; автоматизировать узкое место. Проверить тесты, восстановление и лимиты.

Ворота: оплаченные реальные кейсы, повторное использование минимум у двух клиентов и понятная стоимость выпуска. Нельзя подменять оплаты LOI или бесплатными демонстрациями.

## Дни 61–90 · 14 декабря — 12 января

Проверить повторную оплату/продление, ценовую упаковку, основной канал и поддержку. Решить: продлевать W1, менять профиль/оффер, проверять W2/W3 или останавливаться. Срок этапа можно продлить, но нельзя объявить гипотезу доказанной из-за прошедших 90 дней.

Финальные ворота: есть минимум два повторных платных использования либо продления; нет неустранённых критических инцидентов; вклад после прямых затрат положителен на фактических кейсах; необходимый кассовый резерв доступен.

# 2. Интервью и дешёвые эксперименты

## Семь вопросов без подсказки желаемого ответа

1. Вспомните последний конкретный случай неоплаты/препятствия: что произошло, когда и чем завершилось?

2. Кто собирал документы, кто принимал решение и кто подписывал? Покажите последовательность действий.

3. Какой файл или факт было труднее всего найти? Как проверяли правильность адреса, срока и расчёта?

4. Сколько активного времени занял пакет и какие внешние услуги реально оплачивались? Отделите измерение от оценки.

5. Что не получилось и к чему привело? Что сработало без нового ПО?

6. Что нужно, чтобы безопасно передать обезличенный комплект для пробного кейса? Кто разрешает покупку?

7. За какой ограниченный результат вы готовы заплатить сейчас и кто согласует сумму?

Фиксировать должность, тип договора, частоту эпизодов, число документов, текущий процесс, подтверждённые расходы, ограничения данных и конкретный следующий шаг. Участник не считается покупателем, пока не согласованы цена, scope и условия.

## Wizard-of-Oz до большой разработки

Основатель организует входы; юрист/ПТО создаёт проверенный результат; ПО фиксирует поля, версии и время. Клиент знает, где используется человек. Эксперимент не маскируется под полностью автоматизированный продукт.

Для W1 сравнить исходный процесс и новый на сопоставимом комплекте. Для W2 провести независимую разметку расхождений минимум двумя экспертами: считать не только найденную «экономию», но и ложные замечания/пропуски. Для W3 вручную обработать конкретную форму СРО и получить подтверждение приёма.

## Условия остановки гипотезы

Нет регулярных эпизодов; владелец процесса не влияет на покупку; документы нельзя законно получить; клиенту достаточно встроенной функции другого ПО; экспертная работа дороже допустимой цены; результат вызывает больше исправлений, чем экономии времени.

После 12 интервью без повторяющейся боли и готовности к платному кейсу не добавлять функции. Изменить профиль клиента или остановить ветку. При отказе анализировать причину — цена, доверие, данные, отсутствие частоты — вместо произвольного изменения процента конверсии в модели.

Числа интервью и пилотов — предложенные минимальные управленческие пороги, не статистически репрезентативное исследование.

# 3. Пилот: рабочий паспорт и измерение результата

## Обязательный паспорт до запуска

Клиент, ответственный и подписант; тип/число договоров и объект; допустимые события; перечень входных файлов; исключения; сроки; цена и порядок оплаты; лимит документов и экспертных часов; канал отправки; права доступа; приёмка; экспорт/удаление; условия продолжения; публикация кейса только с отдельным разрешением.

Не брать в один пилот одновременно взыскание, допуск работников, ППР и гарантийный регресс. Не требовать публичный отзыв как условие бесплатной юридической помощи: согласия на данные, кейс и маркетинг должны быть отдельными.

## Шесть основных метрик

Время: активные минуты команды клиента и эксперта на полный комплект; медиана/P90 календарного времени после получения всех входов.

Качество: критические ошибки, существенные и косметические правки, неустановленные поля; измерять до и после экспертной проверки.

Процесс: выполненные обязательные шаги, полнота приложений, соблюдение подтверждённых сроков.

Доставка: попытка, отправка, получение квитанции и вручение отдельно. Нельзя объединять их одной метрикой «успешно доставлено».

Использование и деньги: активные события, повторное применение, фактически оплаченная сумма, продление, причины отказа.

Экономика: модель/OCR, часы эксперта, поддержка, доработка, хранение и комиссия. Доставка/подпись учитываются по реальному способу оплаты.

## Дизайн сравнения

До старта измерить несколько недавних аналогичных кейсов. В пилоте использовать сопоставимые договоры и сложность; не исключать сложные кейсы ради красивой скорости. В карточке каждого события хранить источник, уровень сложности, входы, правки, время и стоимость.

Денежный исход фиксировать отдельно: дата и размер полученной оплаты, подтверждение и возможные другие причины. Не приписывать всю сумму ПО; нельзя утверждать причинный эффект без подходящего сравнения.

## Решение о продолжении

До начала подписать дату разбора результатов и критерии. Рекомендуемые ворота: отсутствие неустранённых критических ошибок; повторное применение; положительный вклад по фактическим затратам; согласованная цена продолжения; приемлемая нагрузка клиента.

Если критерий не выполнен — записать причину и следующее действие. Оплата пилота подтверждает только согласованный scope, не весь каталог.

# 4. Продажи, бюджет и недельное управление

## Приоритет каналов

Сначала входящие заявки, рекомендации, отраслевые партнёры, СРО/аутсорсеры и экспертные мероприятия с подтверждённым основанием для коммуникации. Открытые реестры использовать для исследования организаций и боли, а не как автоматическое разрешение на рекламную рассылку.

Для рекламы по сетям связи требуется предварительное согласие адресата; публикация корпоративного e-mail и возможность отписаться не заменяют его. Не считать любое персонализированное письмо автоматически нерекламным. Основание, согласие и отказ сохраняются в журнале; спорный маршрут проверяет юрист.

## Безопасный текст приглашения — после законного основания

«Помогаем строительным подрядчикам собирать документы по оплате и контролировать следующий срок. На обезличенном комплекте покажем черновик, проверку специалиста и досье. Предлагаем ограниченный платный пилот; решение об отправке остаётся за вашей компанией». Не обещать взыскание, отмену штрафа, замену юриста или наличие неработающей интеграции.

Демо: подтвердить тип договора → показать источники полей → провести событие → показать правки эксперта → журнал и экспорт → ограничения → платный scope. Не отправлять реальный юридический документ в рамках демонстрации без отдельного одобрения.

## Недельный ритм

Понедельник: фактическая касса, обязательства, входы и 3–5 целевых разговоров. Вторник–четверг: интервью/пилоты, экспертная проверка, фиксация затрат. Пятница: одна автоматизация подтверждённого узкого места, регрессионные тесты и решение по следующей неделе.

Записывать воронку по уникальным компаниям: контакт с основанием → содержательный ответ → демо → платный пилот → повторная оплата. Отказы, бесплатные кейсы и недоступные данные сохранять; не удалять из знаменателя.

## Бюджет и правила расходования

Перед обязательством вносить сумму/дату в модель. Синие клетки — сценарные входы; нулевые партнёрские клиенты, пилоты и новые деньги меняются только при фактическом основании. Постоянные затраты и труд основателя видимы отдельно.

При кассе ниже резервного порога: уменьшить scope, получить согласованный аванс, отложить необязательный найм/интеграцию. Не закрывать дефицит предполагаемым грантом. План продаж и объём экспертной проверки должны помещаться в реальное время команды.